Расчет стоимости предмета подрядных торгов

№ и наименование лота  №____ «Реконструкция системы наружного освещения по ул,Меньшикова в г,Тихорецке»

Наименование заказчика – застройщика  -  УЖКХ администрации г.Тихорецк

Раздел 1. Стоимость работ и условия финансирования

  - Стоимость объемов работ и затрат, составляющих предмет конкурса, с учетом  сроков строительства и НДС:     1000898 руб,

  - Вид цены. твердая

| I.Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Стоимость согласно сметной документации (руб.) |  |
|  |  | В базисных ценах 2001 г., руб. | В текущих ценах по состоянию на 1кварт, 2007 г, |
| 1 | Фонд оплаты труда в составе прямых затрат |  | 26630 |
| 2 | Стоимость материалов с учетом доставки до места работ (франко-объект) |  | 760238 |
| 3 | Стоимость эксплуатации машин и механизмов (без ЗПМ) |  | 23945 |
| 4 | Накладные расходы |  | 21084 |
| 5 | Сметная прибыль |  | 14367 |
|  | Итого |  | 846264 |
| 6 | Оборудование |  | - |
|  | Итого с оборудованием |  |  |
| 7 | Прочие затраты Непредвиденные работы и затраты – 2% |  | 1955 |
| 8 | Конъюнктурная разница |  | - |
|  | ИТОГО без НДС: |  | 848219 |
| II. Расчет прогнозного роста стоимости строительства (капремонта) с учетом прогнозного срока производства работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
|  | Срок производства работ |  |  |
|  | Начало | После проиедения торгов |  |
|  | Окончание | 30 июня 2007 г, |  |
|  | Всего стоимость работ с учетом срока строительства | руб. | 848219 |
|  | НДС 18% |  | 152679 |
|  | Всего с НДС: |  | 1000898 |

Руководитель: 	       Начальник УЖКХ    _______________	  Н.А.Моряхина

(должность)                 (подпись)	                  (Ф.И.О.)

Исполнитель, тел:7-34-02	                                         М.П.

Сычева Т.Н.